

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

ВИЛЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

165680, Архангельская область Вилегодский район, с. Ильинско-Подомское, д.32

Тел. /факс (81843) 4-20-12

**Информация**

**по акту проверки эффективности расходования бюджетных средств, затраченных на строительство спортивного объекта – обустройство плоскостного сооружения – волейбольная площадка в селе Шалимово по адресу: Архангельская область, Вилегодский район, село Шалимово**

с. Ильинско-Подомское 22 сентября 2023г.

Проведена проверка проведена проверка эффективности расходования бюджетных средств, затраченных на строительство спортивного объекта – обустройство плоскостного сооружения – волейбольная площадка в селе Шалимово по адресу: Архангельская область, Вилегодский район, село Шалимово.

В ходе проверки установлено следующее:

Никольский территориальный отдел администрации Вилегодского муниципального округа в лице начальника Никольского территориального отдела администрации Вилегодского муниципального округа Вьюхиной Валентины Николаевны, действующей на основании положения «О Никольском территориальном отделе администрации Вилегодского муниципального округа», утвержденного Собранием депутатов Вилегодского муниципального округа от «24» декабря 2020 г. № 21, заключил муниципальный контракт №0043 от 09.09.2022 года с Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТСТРОЙ» (ООО «ГАРАНТСТРОЙ») в лице директора Бушуевой Татьяны Васильевны, действующего на основании Устава предметом которого является обустройство плоскостного сооружения – волейбольная площадка в с. Шалимово по адресу: Архангельская область, Вилегодский район, с. Шалимово.

Контракт заключен по результатам протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0124600001322000043 от 29 августа 2022г.

Контрольно-счетная комиссия Вилегодского муниципального округа осуществила запрос в Управление ФЭДиИО о включении объекта в реестр муниципального имущества, информацию о земельном участке, на котором расположен объект. Согласно информации Управления ФЭДиИО плоскостного сооружения – волейбольная площадка в селе Шалимово по адресу: Архангельская область, Вилегодский район, село Шалимово числится под порядковым номером 2769. Земельный участок, на котором расположена волейбольная площадка, является муниципальной собственностью, границы не установлены.

В период проведения проверки контрольно-счетной комиссией был осуществлен запросы в Никольский территориальный отдел о предоставлении документов, а именно:

1.Муниципальный контракт №0043 от 09.09.2022г. на обустройство плоскостного сооружения – волейбольная площадка в с. Шалимово по адресу: Архангельская область, Вилегодский район, с. Шалимово (+ дополнительные соглашения);

2.Экспертиза результатов работ (основание - п.5.4.5, п.6.2 Контракта);

3.Акт выполненных работ;

4.Сертификат соответствия «плитка резиновой крошки толщина 20мм»;

5.Календарный график работ;

6.Приказы Подрядчика об ответственных лицах, ответственных за технологические процессы (п.3 технического задания);

7.Акт приемки бетонного основания (п.4 технического задания).

8.Акты скрытых работ (п.3 технического задания).

Документы п.5 по п.7 запроса не предоставлены.

23 августа 2023 года произведен осмотр объекта совместно с депутатами Собрания депутатов Вилегодского муниципального округа, в ходе визуального осмотра волейбольной площадки поставлена под сомнение безопасность покрытия.

Согласно п.5.4.5 и п.6.2 муниципального контракта №0043 от 09.09.2022 года заказчик обязан провести экспертизу выполненных работ для проверки представленных результатов. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании соответствующих контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ. Заключение проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом №0043 от 09 сентября составлено 5 ноября 2022 года, экспертиза проведена начальником Никольского территориального отдела Вьюхиной Валентиной Николаевной. По результатам экспертизы нарушений не выявлено.

Контрольно-счетная комиссия считает, что экспертиза выполненных работ, проведенная Вьюхиной В.Н., некорректна. Эксперт должен обладать навыками проведения инструментальных исследований. В процессе исследования он может проводить замеры, ультразвуковую дефектоскопию, телевизионную оценку.

Экспертиза должна содержать:  описания объекта исследования; описание методов экспертизы; техническую часть (расчеты, результаты поверочных и обмерных работ, протоколы испытаний); графическую часть (материалы фотофиксации и рабочие чертежи, с нанесенными на них отметками).

Контрольно-счетная комиссия Вилегодского муниципального округа рекомендует провести экспертизу результатов выполненных работ по обустройству плоскостного сооружения – волейбольная площадка в селе Шалимово экспертной организацией. По вопросу оплаты муниципального контракта подрядчику, применяющему УСН, произведенной по цене, определенной с учетом НДС, контрольно-счетная комиссия рекомендует обратиться в контрактный отдел администрации Вилегодского муниципального округа с целью обобщения судебной практики по возврату НДС.

В период проведения проверки начальником Никольского территориального отдела администрации Вилегодского муниципального округа направлены запросы в экспертные организации г. Сыктывкара, г. Москвы, г. Котласа.

Председатель

контрольно-счетной комиссии В.Г.Смирнова