# Пояснительная записка к проекту решения Собрание депутатов Вилегодского муниципального округа

«**О подготовке объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2021-2022 годов на территории Вилегодского муниципального округа»**

В рамках подготовки к отопительному периоду 2021-22 годов на 2021 год на территории Вилегодского муниципального округа создана муниципальная комиссия. В план работы Управления инфраструктурного развития и начальников территориальных отделов поставлена задача по получению паспорта готовности Вилегодского муниципального округа к отопительному периоду в соответствии с Правилами оценки готовности, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.

В летний

Планируется проведение следующих работ:

* приобретение и установка модульной котельной в посёлок Сорово, мощностью 0,3 МВт с одновременным объединением тепловых сетей (требуется проложить около 500 м тепловых сетей в двухтрубном исполнении). Стоимость данных работ составит 6,2 млн. руб;
* приобретение и установка водогрейных котлов для котельных «Гараж» (замена старых), «Квартальная» (дополнительный котел), «СХТ» (дополнительный расположенных на территории в с. Ильинско-Подомское, монтаж тягодутьевой машины ДН-9 на котельных «Гараж» и «СХТ», замена топки котла «Братск» с шурующей планкой ТШПМ-1,45 на котельной «Колхозная», монтаж консольно-моноблочного насоса Grundfos с частотным преобразователем на котельной «Квартальная». Стоимость данных работ составит 5,8 млн. руб.

Средства в размере 6,2 млн. руб на реализацию вышеуказанных мероприятий выделены из резервного фонда Правительства Архангельской области.

В настоящее время объявлен аукцион на право заключения муниципального контракта на проведение капитального ремонта котельных «Гараж», «Квартальная», «Колхозная», «СХТ».

Также, Администрацией совместно с ресурсоснабжающими организациями Вилегодского муниципального округа проведены выездные мероприятия на котельные, по которым имеются замечания в технических отчетах, составленных по результатам технических освидетельствований, с целью составления перечня работ, планируемых к проведению в межотопительный период.

Первый заместитель главы администрации,

Начальник Управления инфраструктурного развития И.Н. Никишин

**СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ**

**ВИЛЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(первого созыва)**

**РЕШЕНИЕ**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года №\_\_\_\_**

**О подготовке объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2021-2022 годов на территории Вилегодского муниципального округа**

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил оценки готовности, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, Собрание депутатов **РЕШИЛО**:

1. Информацию первого заместителя главы администрации, начальника Управления инфраструктурного развития Администрации Вилегодского муниципального округа И.Н. Никишина принять к сведению.
2. Управлению инфраструктурного развития и начальникам территориальных отделов обеспечить:

* контроль за подготовкой к отопительному периоду 2021-2022 годов, а также за созданием запасов котельного топлива теплоснабжающими организациями;
* контроль за созданием на начало отопительного периода нормативного эксплуатационного запаса топлива;
* готовность к проверке Северо-Западным управлением Ростехнадзора и получение паспорта готовности Вилегодского муниципального округа к отопительному периоду в соответствии с Правилами оценки готовности, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.

1. Ресурсоснабжающим и управляющим организациям организовать работу по устойчивому функционированию объектов теплоэнергетики, водоснабжения и водоотведения, жилищного фонда в отопительном периоде 2021-2022 годов.
2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Вилегодского муниципального округа в разделе Собрание депутатов Вилегодского муниципального округа.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Собрания депутатов

Вилегодского муниципального округа С.А. Устюженко

**ВИЛЕГОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ**

**ГЛАВА ВИЛЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

Направляю для включения в повестку дня Собрания депутатов Вилегодского муниципального округа документы по вопросу:

«**О подготовке объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2021-2022 годов на территории Вилегодского муниципального округа»**

Поручаю представлять данный вопрос первому заместителю главы администрации, начальнику Управления инфраструктурного развития, Никишину Ивану Николаевичу.

Глава Вилегодского муниципального округа А.Ю. Аксенов

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.