**СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ**

**ВИЛЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(первого созыва)**

**РЕШЕНИЕ**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 года № \_\_\_\_\_\_**

**О мероприятиях по благоустройству сельских населенных пунктов Вилегодского муниципального округа. Задачи на 2023 год.**

На основании ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Вилегодского муниципального округа Архангельской области, Собрание депутатов **РЕШИЛО**:

1. Информацию начальника отдела дорожной деятельности, связи и благоустройства Управления инфраструктурного развития Администрации Вилегодского муниципального округа Антипина Е.В. принять к сведению.

Председатель Собрания депутатов

Вилегодского муниципального округа С.А. Устюженко

Пояснительная записка к проекту решения  
Собрание депутатов Вилегодского муниципального округа

**О мероприятиях по благоустройству сельских населенных пунктов Вилегодского муниципального округа. Задачи на 2023 год**

**Окружной центр с. Ильинско-Подомское.**

**В рамках реализации муниципальной программы «Комфортная городская среда»**.

* Выполнение работ по благоустройству общественной территории набережная р. Виледь в с. Ильинско-Подомское - 18,6 млн. руб. Срок выполнения работ до 1 сентября 2023.

**В рамках исполнения местного бюджета.**

**Тротуары.**

Планируется сделать перильные ограждение вдоль тротуара по улице Советская дом 56. Срок исполнения до 01.06.2023 года.

Содержание тротуаров – заключены муниципальные контракты: от 21.12.2021 №0069 на выполнение работ по содержанию в зимний и летний периоды тротуаров и мостов на территории Вилегодского муниципального округа Архангельской области; от 20.12.2022 №0068 на выполнение работ по содержанию в зимний и летний периоды тротуаров на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Вилегодского муниципального округа Архангельской области, в лице подрядной организации исполнителем является ИП А. С. Тараканов.

**Уличное освещение.**

Заключен договор от «13» января 2023 год № МП 14/5 на выполнение работ по техническому обслуживанию сетей уличного освещения с Индивидуальным предпринимателем Дементьевым Алексеем Дмитриевичем. Проведена работа по составлению перечня осветительных приборов.

Отделом дорожной деятельности связи и благоустройства ведется работа по тех.подключению на линии уличного освещения: д. Роженец, ул. Молодежная, д. Воронцово. Сумма 133,5 тыс. рублей.

**Комиссии по проведению мероприятий, направленных на благоустройство территории Вилегодского муниципального округа за 2022 год.**

В 2022 году было проведено 3 комиссии:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № ПП | вопрос | дата |
| 1 | Утверждение перечня мероприятий по благоустройству и очистке территории с. Ильинско-Подомское и близлежащих населенных пунктов на период месячника | 29.03.2022 |
| 2 | Утверждение перечня аварийных деревьев, подлежащих спилу силами Администрации Вилегодского муниципального округа (далее – Уполномоченный орган), на землях, относящимся к категории – земли населенных пунктов, в целях недопущения вреда жизни и здоровью граждан или ущерба государственному имуществу и имуществу граждан и юридических лиц | 30.06.2022 |
| 3 | Озеленение участка нового тротуара по ул. Советская, от ул. Ленина до ул. П. Виноградова.  Выбор вида кустарников для выполнения работ по озеленению. | 30.09.2022 |

Начальник дорожной деятельности,

связи и благоустройства

Управления инфраструктурного развития Е.В. Антипин