ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

порядке рассмотрения  
инициативных проектов, выдвигаемых для  
получения финансовой поддержки из  
областного бюджета в рамках регионального  
проекта «Комфортное Поморье»

(ф о р м а)

ЗАЯВКА

Инициативный проект, выдвигаемый для получения финансовой поддержки за счет областного бюджета (далее - инициативный проект) «Место встречи на родном бережку 3 этап» , (наименование инициативного проекта)

предполагаемый к реализации на территории Никольского территориального отдела администрации Вилегодского муниципального округа

(наименование муниципального образования Архангельской области)

1. Инициатор проекта (фамилия, имя, отчество (при наличии), контактные данные) ТОС «На родном бережку» председатель Лобанова Ольга Валерьевна 89523090327
2. Указание на территорию муниципального образования Архангельской области или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект: д. Володино в границах Никольского территориального отдела
3. Наименование (направление) инициативного проекта: Благоустройство территории муниципального образования
4. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования Архангельской области или его части: Летом 2023 года в деревне Володино по проекту нашего ТОС была построена беседка на берегу реки. В 2024 году провели электричество, сделали спуск к воде, построили место общего пользования. Жители деревень Володино, Никитенская, Денисовская, Чаброво собираемся в беседке для обсуждения текущих проблем, вопросов. Проводим праздники, поем, показываем сценки, записываем выступления на видео. На основе фотографий и видеозаписей создаём любительские фильмы. Хотим оставить след в истории нашей деревни,чтобы подрастающее поколение видело, как живут и чем дышат их родители, бабушки и дедушки. Для просмотра очень нужен кинопроектор и экран. В беседке светло ( хоть и есть шторы на окнах),поэтому нужен кинопроектор с мощностью светового потока более 5000 люмен и с разъёмом для флешки. Так же в беседку необходимо установить двери, что бы в непогоду было комфортно проводить мероприятия и для полного затемнения для просмотра фильмов, Так же необходимо устроить небольшую сцену для тематических фотозон, которые мы очень любим делать на различные мероприятия.

(суть проблемы, ее негативные социально-экономические последствия,  
степень неотложности решения и так далее)

1. Обоснование предложений по разрешению указанной проблемы, суть и основные характеристики инициативного проекта: Необходимо подготовить территорию: окосить траву, засыпать ямы и выровнять. Сделать и установить входные двери, приобрести кинопроектор и экран для просмотра наших фильмов. Сделать и установить сцену размером 3м./3 м.
2. Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта: в результате мы сможем с комфортом и пользой просматривать видео и фильмы в нашей беседке на праздники, а так же показывать их гостям. Делать красивые фотозоны. Наше место для общего отдыха станет еще более комфортным и полезным!

(указываются ожидаемый срок эксплуатации («жизни») результатов инициативного проекта,  
социальный или экономический эффекты для жителей муниципального образования Архангельской области)

1. Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию

инициативного проекта: прилагается

1. Количество граждан, принявших участие в выдвижении инициативного проекта: \_45\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Планируемые источники финансирования проекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид источника** | **Сумма (тыс. рублей)** | **Доля в общей сумме проекта (процентов)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Средства областного бюджета | 68,8926 | 59,3 |
| 2 | Средства местного бюджета | 5,9274 | 5,1 |
| 3 | Средства физических лиц, поступившие в местный бюджет |  |  |
| 4 | Средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поступившие в местный бюджет |  |  |
| 5 | Сведения о планируемом (возможном) имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта | 41,40356 | 35,6 |
| Всего | | 116,22356 | 100 |

Финансовое (кроме инициативных платежей), имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта заключается в: работы уборке территории, изготовление дверной коробки и дверей, изготовление сцены, уборка строительного мусора, установка кинопроектора и экрана-участие принимает 12 человек, время работы 22 часов. Аренда инструмента 6 час/ 200руб. Аренда техники 1 час/ 2 тыс.руб. Доска строительная 2 куб.м. 32000,00

1. Планируемые сроки реализации инициативного проекта: май- октябрь 2025 г.

11. Численность населения на территории реализации инициативного проекта: \_8586 человек\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Количество прямых благополучателей в общей численности населения муниципального образования Архангельской области, человек \_200\_\_\_\_\_\_\_

1. Наличие опыта инициатора проекта по участию в реализации инициативных проектов, проектов территориального общественного самоуправления, осуществленных за счет средств областного и (или) местных бюджетов (если имеется, то указать наименования реализованных проектов, годы реализации проектов и объемы финансирования проектов):

1. «Место встречи на родном бережку» 2023 год. Стоимость проекта 159600,00 (местный бюджет 90260,00)

2. «Место встречи на родном бережку 2 этап» 2024 год. Стоимость проекта 130064,20 (местный бюджет 75214,20)

13. Дополнительные способы выявления мнения граждан по вопросу   
о поддержке инициативного проекта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

14. Дополнительная информация и комментарии (при необходимости).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г. \_Лобанова Ольга Валерьевна\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии) инициатора проекта)