**ЗАЯВКА**

Инициативный проект, выдвигаемый для получения финансовой поддержки за счет областного бюджета (далее – инициативный проект) **ПЛОСКОСТНОЕ СООРУЖЕНИЕ п. СОРОВО**,

предполагаемый к реализации на территории Селянский территориальный отдел Администрации Вилегодского муниципального округа Архангельской области

1.  Инициатор проекта Маслова Светлана Николаевна, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», тел. 89314016218

2. Указание на территорию муниципального образования Архангельской области или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект: п. Сорово, Селянского территориального отдела, Вилегодского муниципального округа, Архангельской области

3. Наименование (направление) инициативного проекта:

размещение и содержание детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм.

4. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования Архангельской области или его части:

 В п. Сорово проживают 416 жителей, из них 60 детей в возрасте от 0 до 18 лет. В летнее время и во время школьных каникул, количество детей увеличивается вдвое за счет приезжающих. А постоянного места для игр детей в поселке нет. Порой дети предоставлены сами себе. Строительство плоскостного сооружения, состоящего из спортивной площадки для игры в волейбол, футбол, баскетбол с резиновым покрытием, позволило бы вовлечь детей в занятия спортом, разнообразить досуг.

 Так же в п. Сорово среди взрослого населения популярен здоровый образ жизни и сформированы женская и мужская волейбольные команды, которые до недавнего времени принимали участие и занимали места в соревнованиях на уровне района. В настоящее время условий для тренировок нет и наличие профессиональной волейбольной площадки позволило бы взрослым достойно оттачивать свои спортивные навыки, подавая пример подрастающему поколению.

 В 2022 году в рамках проекта инициативного бюджетирования «Линия уличного освещения в п. Сорово» было подведено освещение и к детской площадке, строительство которой планировалось. Так что плоскостная площадка будет освещена в темное время суток.

 Кроме этого рядом на детскую площадку будут установлены детские модули, разбит парк отдыха с малыми архитектурными формами.

5. Обоснование предложений по разрешению указанной проблемы, суть и основные характеристики инициативного проекта:

 В предыдущие годы в рамках реализации проектов «Местное развитие» на территории п. Сорово, в разных концах поселка, были установлены детские модули. На встречах с населением высказывались предложения объединить все установленные модули в одном месте и сделать детскую площадку, парк отдыха.

Но такое объединение возможно только после реализации проекта «Плоскостное сооружение п. Сорово», т.к. все установленные объекты могут помещать работе техники при строительстве плоскостного сооружения.

 В 2024 году п. Сорово отметил 75-летний юбилей. Жители поселка полны решимости и дальше благоустраивать территорию своего поселка.

6. Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта:

Предполагаемый срок эксплуатации плоскостного сооружения 15 лет.

Реализация проекта «Плоскостное сооружение п. Сорово» позволит грамотно провести зонирование и расширить функционал детской площадки с соблюдением правил безопасности и контроля исправности игрового оборудования. В поселке появится место отдыха для детей и взрослых, для занятий спортом, общения, что позитивно скажется на здоровье жителей.

7. Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта:

Смета проекта прилагается.

8. Количество граждан, принявших участие в выдвижении инициативного проекта: 10 человек.

9. Планируемые источники финансирования проекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид источника**  | **Сумма (тыс. рублей)** | **Доля в общей сумме проекта (процентов)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Средства областного бюджета | 886,6 | 90 |
| 2 | Средства местного бюджета | 44,3 | 5 |
| 3 | Средства физических лиц | 0 | 0 |
| 4 | Средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 00,00 | 0 |
| 5 | Сведения о планируемом (возможном) финансовом (кроме инициативных платежей) имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта | 48,8 | 5 |
| Всего | 979,7 |  100 |

 Финансовое (кроме инициативных платежей), имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта заключается в:

 - проведение субботников по уборке территории площадки до и после строительства;

 - посадка кустарников по периметру площадки.

10. Планируемые сроки реализации инициативного проекта:

 Проект планируется реализовать в 3 этапа.

 1 этап- Май-сентябрь 2025г.

 2 этап 2026 год.

 3 этап 2027 год.

11. Численность населения на территории реализации инициативного проекта: 416 человек.

Количество прямых благо получателей в общей численности населения муниципального образования Архангельской области, человек: 245 человек.

12. Имеется опыт реализации проектов ТОС:

* 2007г. – «Спортивно-игровая площадка» - была обустроена детская площадка на аэродроме;
* 2009г. «Школьный мини- стадион» -у Соровской школы построен мини-стадион
* 2011- «Пастбище»- расчищено и огорожено пастбище для выпаса скота; «Горница»- обустроено помещение для занятий прикладным творчеством;
* 2012 – «Песенное наследие Виледи»- сшиты концертные костюмы для группы «Годы-не беда»;
* 2013г. – «Память»- установлен забор вокруг обелиска участникам войны в п. Сорово;
* 2014г. «Будем помнить» -установлены памятные плиты в память участников войны 1941-1945г.г
* 2015- Дом, в котором живет праздник -
* 2018- «Парк Победы»- обустроено место привала у территории обелиска;
* 2019 Музей леса- создан «Музей леса»;
* 2020 «Музей леса» 2 этап «Продолжение проекта «Музей леса»;
* 2021 «Летняя сцена»- построена летняя сцена у Дома культуры;
* 2022 «Улочки родные»- собран материал о жителях улиц п. Сорово;
* 2023 «Улочки родные -2» продолжение предыдущего проекта;
* - «Колодезь вода- источник жизни- отремонтирован колодец на ул. Пионерская;
* - реализован проект инициативного бюджетирования «Линия уличного освещения в п. Сорово»- установлена линия уличного освещения по ул. Пионерская, Мира.
* 2024 «Горница кукол»- обустройство помещения для художественного творчества, в частности изготовление тряпичных кукол-оберегов.

13. Дополнительные способы выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта:

Нет.

14. Дополнительная информация и комментарии (при необходимости):

Проект «Плоскостное сооружение п. Сорово» принимал участие в конкурсе «Комфортное Поморье» в 2023 году, но, к сожалению, не прошел.

Победа в конкурсе в 2024 году и дальнейшая реализация данного проекта очень важны для жителей и гостей п. Сорово.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«26» августа 2024 г. Маслова Светлана Николаевна