**ЗАЯВКА**

Инициативный проект, выдвигаемый для получения финансовой поддержки за счет областного бюджета (далее – инициативный проект) «Дорога в школу II этап».\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование инициативного проекта)

предполагаемый к реализации на территории Вилегодского муниципального округа Архангельской области.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования Архангельской области)

1.  Инициатор проекта (фамилия, имя, отчество (при наличии), контактные данные): Ширяева Татьяна Игоревна – член ТОС «Наследие» (член Павловского первичного отделения партии «Единая Россия»), зарегистрированная по адресу: д. 92, с. Павловск, Вилегодский район, Архангельская область, конт.тел.89502578150.

2. Указание на территорию муниципального образования Архангельской области или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект: с. Павловск, д. Залесье Вилегодского муниципального округа Архангельской области.

3. Наименование (направление) инициативного проекта: «Дорога в школу. II этап» по направлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения (ремонт автомобильной дороги).

4. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования Архангельской области или его части: МБОУ «Павловская средняя общеобразовательная школа» (далее Павловская школа) расположена в д. Залесье Вилегодского района Архангельской области в границах ответственности Павловского территориального отдела. В 2024-2025 учебном году школу посещают 55 обучающихся.

Автомобильная дорога, ведущая к школе, от с. Павловск протяженностью 900 м. является гравийной, частично выложена железобетонными плитами. Школьный автобус ежедневно за исключением субботы и воскресенья доставляет обучающихся в школу и обратно из с. Слобода, д. Быково, д. Нылога. Ученики проживающие в с. Павловск и близлежащих деревнях ходят в школу пешком. Весной и осенью в период дождей и таянья снега дорога становится очень грязной. Грязь скапливается на обочинах дороги. Детям и учителям школы приходится идти по грязи, портить обувь, одежду. Грязь летит и от проезжающих машин. В сухой период года на дороге очень пыльно. Железобетонные плиты от времени износились и периодически из них вылезает арматура. В целом путь в школу является не комфортным и небезопасным.

Родители, учителя, дети неоднократно высказывали свои претензии по поводу состояния дороги. Ремонт дороги проводился в рамках содержания автомобильных дорог местного значения. Но это не решило вышеуказанной проблемы. Решить эту проблему может только асфальтобетонное покрытие полотна дороги.

(суть проблемы, ее негативные социально-экономические последствия,   
степень неотложности решения и так далее)

5. Обоснование предложений по разрешению указанной проблемы, суть и основные характеристики инициативного проекта: Реализация данного проекта позволит создать комфортные и безопасные условия по пути следования обучающихся в школу. Павловская школа имеет богатые традиции. Из её стен вышли выпускники известные не только в Вилегодском муниципальном округе, но и далеко за его пределами. Школу закончил Герой Советского Союза Воронцов Михаил Егорович. В патриотическом направлении в школе работает юнармейский отряд имени кавалера ордена Мужества Пахтусова Артёма Владимировича выпускника школы, погибшего защищая нашу Родину на СВО.

В рамках национального проекта «Образование» делается очень много для развития образования в нашей стране. Хотелось бы, чтобы и путь детей в школу и обратно был быстрым, комфортным, безопасным и создавал благоприятный настрой на получение знаний.

В 2024 году в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье» ТОС «Сигнал» реализован инициативный проект «Дорога в школу». Проект включал в себя: ремонт наземной части висячего моста через реку Пыела, натяжку тросов моста, расчистку и ремонт пешеходной тропы от висячего моста до Павловской школы. Силами членов ТОС проводились субботники по вырубке кустарника, вывозу порубочных остатков. За счет безвозмездного предоставления техники индивидуальным предпринимателем проведено оканавливание тропы и отвод сточных вод. Проект успешно реализован и сейчас обучающиеся Павловской школы, а также учителя, проживающие в деревнях Якино и Петухово могут беспрепятственно и безопасно посещать школу.

Для реализации проекта будут проведены конкурсные процедуры по определению подрядчика для обустройства асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги от с. Павловск до Павловской школы в д. Залесье. Будет оборудовано место для посадки и высадки обучающихся школы и установлен знак 5.16 «Остановка автобуса» со стойкой.

Членами ТОС «Наследие» планируется проведение работ по покосу травы на обочинах дороги, вырубке кустарников, вывозу порубочных остатков. Планируется привлечение предпринимателей для предоставления техники на выполнение указанных работ. По окончанию проекта будет проведен легкоатлетический пробег среди обучающихся МБОУ «Павловская СОШ», посвящённый реализации проекта «Дорога в школу. II этап»

6. Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта: Ожидаемый срок эксплуатации («жизни») проекта более пяти лет. Мы считаем, что благоустроенная территория удобный подход и подъезд к образовательному учреждению является неотъемлемой составляющей учебного процесса.

В случае реализации проекта «Дорога в школу 2-й этап» подъезд автомобильным транспортом и пешеходный подход будут одинаково доступны и удобны для обучающихся и учителей Павловской школы.

(указываются ожидаемый срок эксплуатации («жизни») результатов инициативного проекта,   
социальный или экономический эффекты для жителей муниципального образования Архангельской области)

7. Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта:Представлен в смете (прилагается)

8. Количество граждан, принявших участие в выдвижении инициативного проекта: 10.

9. Планируемые источники финансирования проекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Вид источника** | **Сумма (тыс. рублей)** | **Доля в общей сумме проекта (процентов)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Средства областного бюджета | 14489,68 | 89,9 |
| 2 | Средства местногобюджета | 805,89 | 5 |
| 3 | Инициативные платежи физических лиц | - | - |
| 4 | Инициативные платежи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |  |
| 5 | Сведения о планируемом (возможном)финансовом (кроме инициативных платежей), имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта | 822,22 | 5,1 |
| Всего | | 16117,79 | 100 |

Финансовое (кроме инициативных платежей), имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта заключается в: проведении работ по уборке мусора, покосу травы, вырубке кустарников, по складированию кустарников в кучи, работе судей при проведении легкоатлетического пробега среди обучающихся МБОУ «Павловская СОШ», посвящённого реализации проекта «Дорога в школу. II этап» (трудовое участие – представлено в смете), в оборудовании места для посадки и высадки обучающихся школы (отсыпка площадки ПГС, выравнивание площадки, приобретение, доставка и установка ж/б плиты, приобретение и установка знака 5.16 «Остановка автобуса» со стойкой, приобретение и установка скамеек), приобретении награждения для участников легкоатлетического пробега среди обучающихся МБОУ «Павловская СОШ», посвящённого реализации проекта «Дорога в школу. II этап» (кубки, медали, грамоты, номера участников, в погрузке и вывозе кустарников, мусора, аренде бензопил и мотокос, (имущественное участие – представлено в смете).

10. Планируемые сроки реализации инициативного проекта: апрель-август 2025 года.

11. Численность населения на территории реализации инициативного проекта: 8586 человек.

Количество прямых благополучателей в общей численности населения муниципального образования Архангельской области, человек – 515.

12. Наличие опыта инициатора проекта по участию в реализации инициативных проектов, проектов территориального общественного самоуправления, осуществленных за счет средств областного и (или) местных бюджетов (если имеется, то указать наименования реализованных проектов, годы реализации проектов и объемы финансирования проектов):

- Проект «Парк Памяти земляков» 2021 год. Общая стоимость проекта – 301596,00 руб., из них областной бюджет -110697,00 руб., средства местного бюджета (округ) - 36899,00 руб., собственные средства ТОС – 72000,00 руб., привлеченные средства ТОС – 82000,00 руб.

- Проект «Спортивно-игровая площадка «Улыбка» 2021 год. Общая стоимость проекта – 311900,00 руб., из них областной бюджет -112500,00 руб., средства местного бюджета (округ) - 37500,00 руб., собственные средства ТОС – 110600,00 руб., привлеченные средства ТОС – 51300,00 руб.

- Проект «Новый мостик» 2022 год. Общая стоимость проекта – 243714,27руб., из них средства бюджета - 138714,27 руб., собственные средства ТОС – 43000,00руб., привлеченные средства ТОС – 62000,00 руб.

- Проект «Павильон для ожидания автолавки» 2023 год. Общая стоимость проекта – 132365,00 руб., из них средства бюджета - 65365,00руб., собственные средства ТОС – 15000,00 руб., привлеченные средства ТОС – 52000,00 руб.

- Проект «Установка ограждения парка семейного отдыха «Вместе» в с. Павловск» 2024 год. Общая стоимость проекта – 246104,00 руб., из них средства бюджета - 121104,00руб., собственные средства ТОС – 50000,00 руб., привлеченные средства ТОС – 75000,00 руб.

- Инициативный проект «Обустройство парка семейного отдыха «Вместе». Общая стоимость проекта – 3510000,00руб., из них средства бюджета – 3150000,00 руб., трудовое и имущественное участие – 360000,00 руб.

13. Дополнительные способы выявления мнения граждан по вопросу   
о поддержке инициативного проекта: анкетирование.

14. Дополнительная информация и комментарии (при необходимости).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии) инициатора проекта