ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   
к Положению о порядке рассмотрения инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из областного бюджета в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье»

(форма)

**ЗАЯВКА**

Инициативный проект, выдвигаемый для получения финансовой поддержки за счет областного бюджета (далее – инициативный проект) «Создание зоны отдыха и фотозоны у подвесного моста в с. Никольск»\_\_\_\_\_,

(наименование инициативного проекта)

предполагаемый к реализации на территории \_Никольского территориального отдела администрации Вилегодского муниципального округа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования Архангельской области)

1.  Инициатор проекта (фамилия, имя, отчество (при наличии), контактные данные) \_Вьюхина Валентина Николаевна, 89210820255\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Указание на территорию муниципального образования Архангельской области или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект: \_Никольский территориальный отдел (с. Никольск)\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Наименование (направление) инициативного проекта: \_Благоустройство территории\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования Архангельской области или его части: В нашем селе есть подвесной мост, который является не только объектом передвижения на левобережье, но и местной достопримечательностью. Сюда часто приезжают молодожены и автобусы с туристами сделать красивые фото и полюбоваться на природу. Хотелось бы облагородить данную территорию и сделать это место еще более привлекательным. Создать зону отдыха и фотозону. Проект рассчитан на разновозрастную категорию граджан.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(суть проблемы, ее негативные социально-экономические последствия,   
степень неотложности решения и так далее)

5. Обоснование предложений по разрешению указанной проблемы, суть и основные характеристики инициативного проекта: \_Сначала необходимо разобрать и вывезти старое здание столовой, которое находится в аварийном состоянии, это мы сделаем своими силами, затем выровнять площадку с отсыпкой ПГС, вырубить кустарники и сухостой, сухие ветки сосен для безопасности. Закупить арт-объект фигуру топиари (Лошадь с каретой), вазоны и урну, доставить и установить. Закупить и установить фонари для дополнительного освещения.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта: \_В результате реализации проекта в селе появится еще одно место с красивой локацией, куда смогут приезжать гости села, делать фото. Проект рассчитан на многолетнее использование и привлечение граждан, а так же их сплоченность в проведение культурно- массовых мероприятиях.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указываются ожидаемый срок эксплуатации («жизни») результатов инициативного проекта,   
социальный или экономический эффекты для жителей муниципального образования Архангельской области)

7. Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта: \_прилагается\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Количество граждан, принявших участие в выдвижении инициативного проекта: \_\_\_77\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. Планируемые источники финансирования проекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид источника** | **Сумма  (тыс. рублей)** | **Доля в общей сумме проекта (процентов)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Средства областного бюджета | 1303,79701 | 87 |
| 2 | Средства местного бюджета | 76,48199 | 5,1 |
| 3 | Инициативные платежи физических лиц |  |  |
| 4 | Инициативные платежи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |  |
| 5 | Сведения о планируемом (возможном) финансовом (кроме инициативных платежей), имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта | 119,36791 | 7,9 |
| Всего | | 1499,64691 | 100 |

Финансовое (кроме инициативных платежей), имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта заключается в: вырубке и погрузке кустарников и отходов, планировке территории трактором, изготовление и установка элементов для фотозоны, планировка участка ручным способом, аренда инструмента: участие принимают 17 человек, общее время работы 60 часов. Транспортные услуги по вывозу мусора в д. Горбачиха (12 часов/3 тыс.руб.), планировка территории трактором (4 часа/ 2 тыс.руб.), транспортные услуги по разбору старого здания столовой фишкой с погрузкой (20 часов/ 3 тыс.руб.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10. Планируемые сроки реализации инициативного проекта:

\_июнь-октябрь 2025 года\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11. Численность населения на территории реализации инициативного проекта: \_8586 человек\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Количество прямых благополучателей в общей численности населения муниципального образования Архангельской области, человек \_6010\_\_\_\_\_\_\_

12. Наличие опыта инициатора проекта по участию в реализации инициативных проектов, проектов территориального общественного самоуправления, осуществленных за счет средств областного и (или) местных бюджетов (если имеется, то указать наименования реализованных проектов, годы реализации проектов и объемы финансирования проектов) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

13. Дополнительные способы выявления мнения граждан по вопросу   
о поддержке инициативного проекта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

14. Дополнительная информация и комментарии (при необходимости).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г. \_Вьюхина Валентина Николаевна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии) инициатора проекта)