**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ВИЛЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

07.04.2025 № 182-р

с. Ильинско-Подомское

**О проведении месячника по благоустройству**

**и очистке территории Вилегодского муниципального округа**

В соответствии с пунктом 25 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, а также в целях активизации работ по благоустройству и очистке территории Вилегодского муниципального округа:

1. Провести с 21 апреля по 20 июня 2025 года месячник по благоустройству и очистке территории Вилегодского муниципального округа.
2. Управлению инфраструктурного развития, территориальным отделам Администрации Вилегодского муниципального округа утвердить в срок до 25.04.2025 года перечень мероприятий по благоустройству и очистке территории.
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, функционирующих на территории Вилегодского муниципального округа, всех форм собственности организовать очистку территорий, прилегающих к занимаемым зданиям.
4. Комиссии по проведению мероприятий, направленных на благоустройство территории Вилегодского муниципального округа, утвержденной распоряжением Администрации Вилегодского муниципального округа от 17.10.2025 № 371-р:
   * координировать выполнение перечня мероприятий;
   * провести проверки санитарного состояния дворовых и общественных территорий.
5. Рекомендовать региональному оператору ООО «ЭкоИнтегратор» своевременно осуществлять вывоз ТКО с контейнерных площадок, включающий в себя растительный мусор, образующийся при уборке придомовой территории многоквартирных домов.
6. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Вилегодского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Благоустройство».
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника Управления инфраструктурного развития А.В. Захарова.

Глава Вилегодского муниципального округа О.В. Аникиева

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ: |
| Заместитель главы Администрации, начальник управления инфраструктурного развития администрации Вилегодского муниципального округа |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Захаров |
| "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. |

# Перечень мероприятий по благоустройству и очистке территории с. Ильинско-Подомское и близлежащих населенных пунктов на период месячника

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
|  | Организация массового субботника | 27 апреля  05,19 мая 2025 г. | А.В. Захаров |
|  | Проведение уборки улиц, дворов, парков, скверов населенных пунктов от наносного грунта, веток, листвы, отходов ТКО. | до 07.05.2025 г. | А.В. Захаров |
|  | Произведение очистки и ремонта дренажных лотков ул. Ленина | до 08.05.2025 г. | А.В. Захаров |
|  | Организация очистки кладбища и прилегающих к ним территорий от мусора | до 08.05.2025 г. | А.В. Захаров |
|  | Проведение благоустройства и озеленения парковых зон | в течение мая | А.В. Захаров |
|  | Еженедельный вывоз спиленных веток, порубочных остатков, скошенной травы, сухой листвы | в течение мая | А.В. Захаров |
|  | Благоустройство и ремонт детских площадок на придомовых территориях | Май- июнь | ООО «Павловск ЖКХ»,  ООО «Лето», ООО «ЖИЛПРАЙМ» |
|  | Уборка территории обелиска воинам–вилежанам в с. Ильинско-Подомское | до 08.05.2025 г. | Ильинская СОШ |
|  | Восстановление нарушенного благоустройства дорог и тротуаров | май-июнь | А.В. Захаров |
|  | Организация дополнительного субботника по очистке кладбищ и прилегающих к ним территорий от мусора | 15.06.2025 г. | А.В. Захаров |
|  | Организация работы по покосу травы и уходы за зелеными насаждениями | с 15.05.2025 по 15.08.2025 г. | А.В. Захаров |
|  | Выполнение работ по текущему ремонту тротуаров и мостов в рамках заключенного муниципального контракта | до 15.05.2025 г. | А.В. Захаров, ИП Тараканов А. С. |
|  | Восстановление и прочистка дренажных канав на территории с. Ильинско-Подомское | Май- июнь | А.В. Захаров |
|  | Проведение претензионной работы с собственниками административных и торговых зданий, павильонов, киосков о необходимости организации работы по содержанию прилегающих территорий | до 05.05.2025 г. | Н. А. Байбородин. |
|  | Проведение претензионной работы со службами такси по культуре обращения с ТКО | до 05.05.2025 г. | Н. А. Байбородин |
|  | Установка указателей места расположения общественного туалета | до 01.05.2025 г. | Н. А. Байбородин |
|  | Организация вывоза отходов от уборки общественных территорий, придомовых территорий | Весь период месячника по благоустройству | А.В. Захаров, ООО «Павловск ЖКХ»,  ООО «Лето», ООО «ЖИЛПРАЙМ» |